проєкт

УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН

МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

27.05.2026                                                                                                         №

Про підсумки опалювального сезону

2025-2026 років та підготовку об’єктів

комунальної власності до роботи

в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

Керуючись статтями 29, 30, 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної підготовки об’єктів комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років, виконавчий комітет

вирішив :

1. Інформацію щодо роботи протягом опалювального сезону 2025-2026 років комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій, розташованих на території Матвіївської громади, взяти до відома (додаток 1).

2. Затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років об’єктів комунальної власності, бюджетних установ та організацій,  розташованих на території Матвіївської громади (додаток 2).

3 Рекомендувати начальнику відділу освіти Люльченку І.П., директору КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Здоров’я» Матвіївської сільської ради Леончук Н.В., в.о. директору комунальної установи «Центр культури, дозвілля та спорту» Матвіївської сільської ради Чудненку П.Б., завідуючому господарства Сушкову І.С., директору комунального підприємства «Місцевий пожежно-рятувальний підрозділ» Матвіївської сільської ради Козаченку В.М. та директору комунального підприємства «Дружелюбівський сількомунгосп» Матвіївської сільської ради Лукіну С.І.:

3.1. щомісячно до 20 числа надавати звіт про хід виконання заходів щодо підготовки об’єктів комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років до відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності та земельних відносин Матвіївської сільської ради (до початку опалювального сезону 2025-2026 років);

3.2. до 01.10.2026 року забезпечити в повному обсязі виконання заходів щодо підготовки об’єктів комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.

4 Інформацію про виконання даного рішення заслухати на черговому засіданні виконавчого комітету у вересні 2026 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів сільської ради з розвитку, інвестицій, податкової та бюджетної політики, містобудування та земельних відносин Тетяну ШИПІЛОВУ.

Сільський голова     						Олексій ГЛАДИШЕВ

Проєкт вносить

начальник відділу містобудування

та архітектури, житлово-комунального

господарства, комунальної власності

та земельних відносин							       Оксана СОСНА

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Матвіївської сільської ради

27.05.2026  №

Інформація

щодо роботи протягом опалювального сезону 2025-2026 років комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій, розташованих на території Матвіївської громади

Проаналізувавши роботу комунальних підприємств, об’єктів соціальної сфери, установ та організацій Матвіївської сільської ради щодо проходження опалювального сезону 2025-2026 років слід зазначити, що опалювальний сезон пройшов стало, без особливих ускладнень. Надзвичайних ситуацій щодо перебоїв у системах газо- та водопостачання не зафіксовано.

До роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років було вчасно проведено комплексну підготовку закладів освіти, охорони здоров’я, адмінбудівлі сільської ради. Підготовку до опалювального сезону 2025-2026 років було здійснено на належному рівні та забезпечено 100-відсоткову готовність котелень та об’єктів соціальної сфери.

Опалювальний сезон 2025-2026 років було розпочато в установах комунальної власності громади 31.10.2025 відповідно до розпорядження сільського голови Матвіївської сільської ради від 28.10.2025 № 0133/аг «Про початок опалювального сезону 2025-2026рр.» та закінчено 20.03.2026 згідно розпорядження сільського голови Матвіївської сільської ради від 19.03.2026 № 051/аг «Про закінчення опалювального сезону 2025-2026рр.».

Заходи з підготовки до опалювального сезону перебували на постійному контролі сільської ради, також щоденно проводився моніторинг стану проходження опалювального сезону 2025-2026 років. Протягом опалювального періоду дотримувалися санітарні норми з підтриманням необхідної температури в усіх приміщеннях закладів соціальної сфери. Під час відключень електропостачання були задіяні генератори.

Комунальне підприємство «Дружелюбівський сількомунгосп» протягом опалювального періоду працювало стабільно. У випадках виникнення аварійних ситуацій, оперативно здійснювались роботи по їх усуненню, з метою забезпечення безперебійного водопостачання населених пунктів громади.

Основним завданням опалювального періоду 2026-2027 років є виконання заходів із забезпечення надійного електропостачання, безаварійної роботи об’єктів водопостачання, водовідведення. В умовах збройної агресії рф проти України одним із завдань є створення та утримання резервних систем та джерел електропостачання для забезпечення електроенергією на час відключення основного джерела живлення.

Разом з тим, в умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів питання покращення показників енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в бюджетних установах, набуло особливої актуальності, у зв’язку із нагальною необхідністю економії бюджетних коштів на їх утримання, та залишається одним із головних питань підготовки закладів до опалювального сезону.

Сільський голова       						    Олексій ГЛАДИШЕВ

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Матвіївської сільської ради

27.05.2026  №

Заходи щодо підготовки до роботи

в осінньо-зимовий період 2026-2027 років об’єктів комунальної власності,

бюджетних установ та організацій, розташованих на території Матвіївської громади

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Джерела фінансування | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовка закладів освіти |  |  |  |
| 1.1 | Поточний ремонт закладів освіти та закладу дошкільної освіти, здійснення заходів щодо усунення недоліків з питань протипожежного захисту | до 01.09.2026 | Місцевий бюджет, бюджет закладу освіти | Люльченко І.П., Фесенко О.С., Гладишев О.С., Андрієнко С.І. |
| 1.2 | Налагодження систем тепло-, електро-,газо- і водопостачання закладів освіти та закладу дошкільної освіти | до 01.09.2026 | Місцевий бюджет, бюджет закладу освіти | Люльченко І.П., Фесенко О.С., Гладишев О.С. |
| 2 | Підготовка закладів культури |  |  |  |
| 2.1 | Поточні ремонтні роботи закладів культури, здійснення заходів щодо дотримання протипожежного захисту | до 01.09.2026 | Місцевий бюджет, інші кошти незаборонені законом | Чудненко П.Б., Андрієнко С.І. |
| 2.2 | Налагодження систем тепло-, електро- і водопостачання закладів культури | до 01.09.2026 | Місцевий бюджет | Чудненко П.Б., Гладишев О.С., Сушков І.С. |
| 3 | Підготовка соціальних закладів |  |  |  |
| 3.1 | Поточні ремонтні роботи приміщень сільської ради, пунктів незламності, медичних закладів, здійснення заходів щодо дотримання протипожежного захисту | до 01.09.2026 | Місцевий бюджет, інші кошти незаборонені законом | Гладишев О.С., Андрієнко С.І., Леончук Н.В. |
| 3.2. | Налагодження систем тепло-, електро-,газо- і водопостачання приміщень сільської ради, медичних закладів, пунктів незламності | до 01.09.2026 | Місцевий бюджет | Гладишев О.С, Сушков І.С., Леончук Н.В., Андрієнко С.І. |
| 4. | Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт або заміна водопровідних та каналізаційних мереж. | до 01.09.2026 | Місцевий бюджет, бюджет підприємства | Гладишев О.С., Лукін С.І. |
| 5. | Підготовка Центру безпеки громадян |  |  |  |
| 5.1 | Здійснення заходів щодо дотримання протипожежного захисту будівлі Центру безпеки громадян; налагодження систем електро- ,тепло- і водопостачання. | до 01.09.2026 | Місцевий бюджет | Гладишев О.С., Козаченко В.М. |

Сільський голова       						    Олексій ГЛАДИШЕВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету

«Про підсумки опалювального сезону 2025-2026 років та підготовку об’єктів комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період

2026-2027 років

Проєкт рішення розроблено відповідно до статтей 29, 30, 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної підготовки об’єктів комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.

Проєктом рішення пропонується:

Взяти до відома інформацію щодо роботи протягом опалювального сезону 2025-2026 років комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій, розташованих на території Матвіївської громади, та затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років об’єктів комунальної власності, бюджетних установ та організацій, розташованих на території Матвіївської громади (відповідно до додатків).

Рекомендувати начальнику відділу освіти Люльченку І.П., директору КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Здоров’я» Матвіївської сільської ради Леончук Н.В., в.о. директору комунальної установи «Центр культури, дозвілля та спорту» Матвіївської сільської ради Чудненку П.Б., завідуючому господарства Сушкову І.С., директору комунального підприємства «Місцевий пожежно-рятувальний підрозділ» Матвіївської сільської ради Козаченку В.М. та директору комунального підприємства «Дружелюбівський сількомунгосп» Матвіївської сільської ради Лукіну С.І.:

- щомісячно до 20 числа надавати звіт про хід виконання заходів щодо підготовки об’єктів комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років до відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності та земельних відносин Матвіївської сільської ради (до початку опалювального сезону 2025-2026 років);

- до 01.10.2026 року забезпечити в повному обсязі виконання заходів щодо підготовки об’єктів комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.

Інформацію про виконання даного рішення заслухати на черговому засіданні виконавчого комітету у вересні 2026 року.

Начальник відділу містобудування

та архітектури, житлово-комунального

господарства, комунальної власності

та земельних відносин

Матвіївської сільської ради  						       Оксана СОСНА